|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

He logrado avanzar en las principales funcionalidades de OfiMatch, aunque algunas actividades no se realizaron dentro de los tiempos inicialmente planificados. Durante el desarrollo tuve dificultades personales y problemas de organización que provocaron algunos atrasos. A pesar de esto, he conseguido implementar una versión funcional que incluye registro e inicio de sesión, búsqueda y filtrado de profesionales, perfiles públicos, portafolios y contacto mediante WhatsApp. Actualmente, me encuentro priorizando la documentación, las pruebas y la preparación de las evidencias para la entrega. La funcionalidad de reservas permanece pendiente.

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

He enfrentado las dificultades dividiendo el trabajo en tareas más pequeñas y priorizando las funcionalidades esenciales del proyecto. También he procurado concentrarme en obtener una versión funcional antes de dedicar tiempo a características secundarias. Para finalizar, planeo revisar las funcionalidades implementadas, corregir los problemas que encuentre y completar la documentación y las evidencias solicitadas. Esto me permitirá aprovechar el tiempo disponible y presentar de forma clara los resultados alcanzados.

3. Hasta el momento: ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Considero que mi trabajo ha sido positivo, ya que logré desarrollar una versión funcional de OfiMatch utilizando React, FastAPI y PostgreSQL. Destaco especialmente la integración entre el frontend, el backend y la base de datos, además de las funcionalidades de búsqueda, perfiles de profesionales, portafolios y contacto por WhatsApp. Sin embargo, reconozco que podría haber organizado mejor mis tiempos y distribuido las tareas de manera más constante. Para mejorar, necesito planificar objetivos concretos, realizar pruebas con mayor anticipación y mantener un registro ordenado de los avances y pendientes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Mi principal inquietud es determinar qué aspectos deben priorizarse para la entrega final, considerando el tiempo disponible y las funcionalidades que todavía están pendientes. Me gustaría asegurar que el proyecto cumpla sus objetivos principales y que la documentación y las evidencias sean suficientes para demostrar el trabajo realizado. Una pregunta que me gustaría plantear al docente es: ¿qué aspectos deberían priorizarse en la evaluación final para demostrar adecuadamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Al desarrollar el proyecto de manera individual, no corresponde redistribuir actividades entre integrantes. Sin embargo, sí ha sido necesario reorganizar las tareas pendientes según su importancia. En esta etapa, considero prioritario revisar el funcionamiento de las características implementadas, completar la documentación y preparar las evidencias para la presentación. La funcionalidad de reservas queda como una mejora pendiente, en lugar de incorporarla a última hora y arriesgar la estabilidad de lo que ya funciona. Las actividades secundarias pueden quedar para una etapa posterior, mientras que las funcionalidades principales deben ser terminadas primero para contar con una versión funcional que pueda ser presentada y evaluada.

6. APT grupal ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Al realizar el proyecto individualmente, no existe un trabajo grupal que evaluar ni una distribución de responsabilidades entre compañeros. Trabajar de esta manera me ha permitido tomar directamente las decisiones de diseño y desarrollo, además de aprender a integrar distintas tecnologías. Sin embargo, también ha significado asumir toda la planificación, implementación y resolución de problemas. Considero que debo seguir mejorando la administración del tiempo y la organización de las actividades para enfrentar de mejor manera futuros proyectos.